###### 益阳市桃江县土地整治项目一期

###### 竣工测量及工程复核

###### 询价采购文件

编  号：XCXJ-20200423-1

采购人：湖南建工乡村发展有限公司

日   期： 2020 年  4  月  23  日

目      录

第一部分  询价采购公告	1

第二部分  响应文件格式	6

第三部分  合同条款及格式	12

第一部分   询价采购公告

湖南建工乡村发展有限公司拟对益阳市桃江县土地整治一期项目竣工测量及工程复核技术服务进行询价采购，欢迎合格的投标人前来参与。

- 项目概况与范围

1、项目名称：益阳市桃江县土地整治一期项目竣工测量及工程复核技术服务

2、项目地点：湖南省益阳市桃江县

3、内容及范围：益阳市桃江县土地整治一期项目竣工测量及工程复核技术服务涉及地域包括大栗港、鸬鹚渡、修山、马迹塘、沾溪、武潭、浮邱山等镇、灰山港、高桥、石牛江、牛田等乡镇约4000亩，具体以实际竣工面积为准。

主要内容：包括项目建设规模、土地平整、新增耕地各地类规模面积及沟、渠、管、道路的规格、截面、厚度、高度、长度和构（建）筑物、标志（标识）牌等基本工程的测量和完成情况的复核；

在对工程外观质量现场查验的基础上，结合单项工程、单位工程、分部工程、单元工程的中间过程验收资料，或查阅施工、原材料与签证材料，对照是否满足设计要求的指标，对工程内容进行质量核实，进而对项目质量做出综合评价。

4、要求：

①工作内容要求：按相关规定，在项目完工验收（自检）后，针对施工单位提交的竣工验收内容，对工程项目进行全面测量并对工程的数量和质量进行复核，最后绘制工程竣工图，编制工程复核报告。

②工期要求：在通知进场之日起15日历天内完成竣工测量及工程复核。

③质量要求：应按照《工程测量规范》及土地开发项目测绘技术要求进行测量。测绘成果达到土地开发项目测量技术要求的标准,最终达到项目验收与报备的要求。

④报价方式：按工程施工费*0.8%*（100%-下浮率）。

若政府有关部门审计本工程竣工测量及工程复核金额小于按以上计算方式所得的金额，则最终结算金额按政府有关部门审计为准。

⑤交付成果要求：应提交符合项目验收与报备要求的测绘成果、以及相关电子文档给采购人。该测绘成果的所有权、使用权属采购人所有，乙方不得擅自泄露相关资料成果或用于任何其他用途。

二、投标人资格要求：

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期（事业单位应具有“事业单位法人证书”），并在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能力；

2、投标人应具备以下资质：

投标人须具备行政主管部门颁发的测绘丙级及以上资质,资质证书在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

项目负责人具有五年以上类似项目负责人从业经验，具有中级及以上职称且为投标人正式员工，并提供近6个月(2019年10月－2020年3月)劳动保障部门出具的养老保险缴费证明材料为依据。

3、本次招标不接受联合体投标。

4、具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时投标（联合体除外）,否则均按废标处理。

5、信誉要求：在最近三年内无重大经济纠纷或严重违约的情形。

三、最高限价

最高限价：按工程施工费*0.8%*70%。报价为含税费用总额，包含人工费、设备费、资料费、测量费、编辑费、差旅费、协调费、税金等所有为完成本技术服务所需的全部费用。

四、付款方式

1.项目竣工测量及工程复核工作完成、提交竣工测量成果并通过采购人和桃江县自然资源局审查后支付至本技术服务费总额的 50 %。

2.政府决算评审后支付至本技术服务费总额的 100 %。

3.每次付款前中标单位需提供等额的增值税专用/普通发票（具体以采购人财务金融部要求为准）。

## 五、响应文件

## 投标单位应认真阅读询价采购文件中所有的须知、格式、条款和其它资料。如果投标单位没有按照询价采购文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价采购文件在各方面都做出实质性响应，采购人有权拒绝接收，该风险由投标单位承担。

（一）响应文件包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）询价采购报价表；

（4）公司介绍；

（5）计划投入本项目管理机构、人员组成及简历（包含项目负责人业绩及其近6个月养老保险缴费证明材料）；

（6）营业执照（事业单位法人证书）及相关资质证书

（7）公司近三年类似业绩

（8）竣工测量及工程复核方案

（9）竣工测量及工程复核流程

（10）竣工测量及工程复核措施

### （二）响应文件的式样和签署

1. 投标单位应准备响应文件1份正本、3份副本和1套U盘（电子响应文件一份）。

2.装订要求：

（1）响应文件装订成册；

（2）响应文件需打印胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；

（3）响应文件须由法定代表人或授权代表签字，并加盖投标单位公章；授权代表须将法人授权委托书放在响应文件中；响应文件的副本可采用正本的复印件；响应文件不得进行涂改；

3.响应文件未按要求装订，投资人有权拒绝该单位参与采购活动。

六、签订合同

1.中标人应按中标通知书指定的时间、地点根据采购人要求完善工作方案及报价后与采购人签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格并赔偿采购人的损失。

2.中标通知书、询价采购文件、中标人的响应文件及约谈记录等均为签订合同的依据。

七、其他

1.投标人应保证采购人在本项目询价采购过程中以及询价采购结束后在使用该内容的任何一部分时，不得侵犯任何第三方的权益，否则自行承担由此引起的法律责任。

2.投标人提交的响应文件将作为过程文件保存，不再退还，且不承担任何费用，自询价采购结束后响应文件及方案归采购人所有，采购人有对响应文件及方案的使用权。

3.投标人在询价采购过程中的一切费用，不论是否中标，均由投标人自行负责。

八、响应文件的递交地点、截止时间、询价采购时间

地址：长沙市芙蓉南路788号建工集团1417会议室

响应文件递交截止时间：2020年4月29日上午9:00；

本次询价采购开始时间：2020年4月29日上午9:00。

- 本次询价采购由采购人招标监督小组全程监督，监督小组联系人：周江伟  电话：18673359038

十、联系方式

采购人：湖南建工乡村发展有限公司

地    址：长沙市芙蓉南路788号建工集团1409室

联 系 人：唐敏   联系电话：18163707559

联系邮箱：403069953@1qq.com

湖南建工乡村发展有限公司

2020年4月 23 日

- 响应文件格式

（一）法定代表人身份证明(法定代表人参加)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：               ；

姓名：          性别：       年龄：            系         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：       年        月        日

（二）法定代表人授权书(委托代理人参加)

本人             （姓名、职务）系                     的法定代表人，现授权          （姓名、职务、身份证号）为我方代理人。以我方名义参与询价采购及签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签章生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

（三）询价采购报价表

投标人（公章）：_____________________

| 序号 | 采购内容 | 采购报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 益阳市桃江县土地整治一期项目竣工测量及工程复核技术服务 | 按工程施工费*0.8%*（100%-下浮率） |

注：报价为含税费用总额，包含但不限于投标人完成本项目竣工测量及工程复核工作所需人工费、设备费、资料费、测量费、编辑费、差旅费、协调、税金等全部费用。

- 测绘公司介绍

（五）计划投入本项目管理机构、人员组成及简历

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 学历 | 职称 | 从事本工作时间 | 类似项目经验情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集组（外业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据处理组（内业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入本项目的总人数 | ______________人（拟投入项目人员总数＝项目负责人+技术负责人+数据采集组（外业）+数据处理组（内业） |

注：1、本表若不能反映全部实际情况，除在备注栏说明外，亦可另行制表说明；行数不够可自行增加行。

2、从事本工作时间为在本岗位的工作年限；

3、本表后附表格中所列人员的身份证、资格证书（如有）、最高学历证书、职称证书（如有）、类似业绩合同的复印件，以及项目负责人近6个月(2019年10月－2020年3月)劳动保障部门出具的养老保险缴费证明材料。

4、询价采购所用项目管理团队人员须与现场施工管理团队人员一致。

（六）营业执照（事业单位法人证书）及相关资质证书

（七）公司近三年类似业绩（ 提供中标通知书、合同、竣工验收备案表）

（八）竣工测量及工程复核方案

（九）竣工测量及工程复核流程

（十）竣工测量及工程复核措施

第三部分  合同条款及格式

###### 益阳市桃江县土地整治项目一期

###### 竣工测量及工程复核合同

合同编号：

###### 项  目  名  称：

项  目  地  点：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签 订 日 期：      年    月    日

委托方（以下简称“甲方”）：

住  所  地：

纳税人身份：

纳税人识别号：

联系人及电话：

开户银行名称：

开户银行账号：

法定代表人：

项目联系人：

通 讯 地 址：

联系方式：                    电 子 邮 箱：

受委托方（以下简称“乙方”）：

住所地：

纳税人身份：

纳税人识别号：

联系人及电话：

开户银行名称：

开户银行账号：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址:

联 系 方 式：             电 子 邮 箱：

###### 根据《中华人民共和国民法总则》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，甲乙双方就桃江土地整治项目一期竣工测量及工程复核工作的委托事宜，协商一致，达成如下一致条款：

1、项目概况

###### 1.1项目名称：

1.2项目地点：

1.3项目范围及规模：

1.4服务内容：

1.4.1包括对项目建设规模、土地平整、新增耕地各地类规模面积及沟、渠、管、道路的规格、截面、厚度、高度、长度和构（建）筑物、标志（标识）牌等基本工程的测量和完成情况的复核；

1.4.2在对工程外观质量现场查验的基础上，结合单项工程、单位工程、分部工程、单元工程的中间过程验收资料，或查阅施工、原材料与签证材料，对照是否满足设计要求的指标，对工程内容进行质量核实，进而对项目质量做出综合评价。

2、甲方提供的基础资料

2.1经批复的本项目的规划设计及变更资料（含图纸及预算资料）；

2.2本项目中间验收资料；

2.3项目有关批复及批准文件；

2.4其他相关资料：                                     。

3、执行标准及要求

3.1《中华人民共和国合同法》及土地整治相关法律法规、规章、文件精神；

3.2《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》（2014）；3.3《土地整治项目验收规程》（TD/T 1013-2013）;

3.4《土地整治工程施工质量检验与评定规程》（TD/T 1041-2013）；

3.5其他：                                              。

4、成果资料

4.1 乙方按相关规定，在本项目完工验收（自检）后，针对施工单位提交的竣工验收内容，对工程项目进行全面测量并对工程的数量和质量进行复核，最后绘制工程竣工图和工程复核图，编制工程复核报告；

4.2乙方向甲方提供相关纸质成果（工程竣工图、工程复核图、工程复核报告）要求一式肆份，电子文件一式壹份；

4.3乙方需在甲方通知进场之日起15日内完成本工程竣工测量及工程复核，提交最终的成果资料，确保本项目通过项目验收与报备。

5、付款比例和节点

5.1乙方完成项目竣工测量及工程复核工作、提交竣工测量成果并通过甲方和桃江县自然资源局审查后支付至本技术服务费总额的     %；

5.2政府决算评审后支付至本技术服务费总额的      %。

5.3每次付款前乙方需按本合同约定提供等额的增值税专用/普通发票（具体以甲方财务金融部要求为准），甲方在收到乙方出具的正式发票后15个工作日内将款项支付给乙方。

5.4甲方以银行转账方式支付乙方技术服务费，乙方确认其收款账户开户银行为：            ，户名为：                          ，账号为：                 。乙方如需变更帐号及收款人，需提前7日以书面形式通知甲方并经甲方确认，否则由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。如乙方随意改变账户，甲方将拒付技术服务费，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。如乙方未及时告知甲方并经甲方书面确认，甲方仍按本合同约定收款账户支付后产生的所有不利后果均由乙方承担，且乙方不得以此为由拒绝履行其义务。

5.5乙方未按合同约定提供发票的，甲方有权拒付或延迟支付相应费用且不承担任何责任，乙方不得以此为由拒绝履行合同。

5.6乙方的开票责任

5.6.1乙方应在开票之后3个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

5.6.2乙方开具的发票不合格的，甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方应按合同约定或甲方要求重新开具增值税专用发票，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违法国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

5.6.3乙方提供增值税发票必须交甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税发票，如发生增值税发票丢失，由乙方承担责任。

5.6.4因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

5.6.5如果甲方丢失增值税发票，乙方应配合办理补救事宜，包括但不限于向甲方提供专用发票记账联复印件；向主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》等。

6、结算

6.1结算依据：《关于规范我市市县级投资农村土地综合整治项目规划设计定额标准有关事项的通知》（益土整发【2014】105号）；

6.2结算标准：以工程施工费作为计费基数，按工程施工费* 0.8%*      %。其中工程施工费以政府审计部门审定结算金额为准。按此标准结算金额为含税费用总额，包含人工费、设备费、资料费、测量费、编辑费、差旅费、税金（    %）等所有乙方为完成本合同约定技术服务所需的全部费用。

6.3若政府有关部门审计本工程竣工测量金额小于按以上计算方式所得的金额，则最终结算金额按政府有关部门审计为准。

6.3乙方办理结算、补充协议签字盖章的人员必须要有法定代表人的授权委托书，甲方只对在甲方备案留底的乙方法定代表人和其委托授权代理人办理工程结算。

7、双方权利义务

7.1甲方权利义务

（1）本合同签订生效后，甲方通知乙方进场之日起    日内向乙方提供本合同第二条约定的竣工测量及工程复核所依据的基础资料，并对所提供资料的真实性、完整性、有效性负责；

（2）在乙方完全履约的情况下，甲方应按本合同约定的金额、时间、方式向乙方支付技术服务费；

（3）甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作方面的便利条件（不包括食宿和办公设备），并负责与项目建设相关单位（前期测绘、设计、施工和监理等单位）以及项目所在地有关部门进行联络。

7.2乙方权利和义务

（1）自甲方通知进场之日起立即组织竣工测量和工程复核工作人员进场工作；

（2）按本合同约定的标准和要求，按期按质完成竣工测量和工程复核工作，并向甲方交付工作成果；

（3）按照有关部门的要求报告工作进度，配合验收工作，针对工作成果进行解释说明，并对工程成果资料的真实性、准确性、完整性负责；对于工作成果资料中出现的差错、遗漏或未能通过相关行政部门认可的，乙方必须重新测量和复核，由此所产生的所有费用和造成甲方的损失由乙方承担。

（4）竣工测量及工程复核工作所需的人员、设备及全部支出由乙方自行承担，工作过程中乙方及其工作人员给其他方或自身造成财产损失或人身伤害，由乙方自行承担责任。造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。

（5）甲方因收到乙方提交的工作成果的签字或盖章仅具有签收效果，不代表甲方对所收到成果内容的认可。本合同项下乙方的工作成果的认可均以相关权威部门出具的意见为准。

8.违约责任

8.1甲方违约责任

（1）合同签订后，乙方未进入现场工作前，由于甲方工程停止而终止合同时，甲方向乙方支付技术费用总价3﹪的违约金；乙方已进入现场工作，甲方按已完成合格工程量结算总价5%向乙方支付违约金。

（2）在乙方完全履约的情况下，甲方应严格遵守本合同条款，履行自己按时付款义务，如甲方逾期付款，应按照中国人民银行同期存款利率的标准，按欠付款的金额计算，向乙方偿付逾期付款违约金。

8.2乙方违约责任

（1）合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，则甲方有权不向乙方支付任何项目款项，乙方应向甲方支付技术费用总价20%的违约金，因违约给甲方造成的损失超过违约金的，还应付给赔偿金，补偿违约金不足的部分。

（2）乙方未能按合同规定的日期提交工作成果时，逾期一天，乙方应向甲方支付技术费用总价1%的违约金，逾期超过7日，甲方有权解除合同且不支付技术费用，乙方应向甲方支付技术费用总价20%的违约金，因违约给甲方造成的损失超过违约金的，还应付给赔偿金，补偿违约金不足的部分。

(3)乙方提供的成果质量不合格的或未通过甲方和桃江县自然资源局审查的，乙方应负责予以重新测量和复核或采取补救措施，以达到质量要求，由此产生的全部费用由乙方承担。经重新测量和复核或采取补救措施后成果质量仍不合格的或仍未通过甲方和桃江县自然资源局审查的，甲方有权单方解除本合同，不予支付任何费用，且乙方需支付本合同总价款的30%作为违约金。

(4)未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人、项目管理机构及项目组成员，否则甲方有权立即单方解除合同，不予支付任何费用，乙方须向甲方支付技术费用总价 20  %的违约金，因违约给甲方造成的损失超过违约金的，还应付给赔偿金，补偿违约金不足的部分。

(5)乙方对测绘成果资料的真实性、准确性、完整性负责，若甲方发现乙方提交的成果资料有造假或与现场实际不符现象，则视为乙方违约，乙方向甲方支付技术费用总价20%的违约金，且由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

(6)对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权对因此造成的损失负追究责任。

(7)乙方不得将本合同权利义务转让给任何第三方，否则甲方有权单方解除本协议，不予以支付合同费用，且乙方须向甲方支付技术费总价20%的违约金。

（8）因乙方自身纳税人身份，纳税方式变化带来的增值税税率的变化，导致对甲方的损失应由乙方承担。

（9）由于乙方原因导致本合同解除或终止，乙方应向甲方支付技术费总价20%的违约金，因违约给甲方造成的损失超过违约金的，还应付给赔偿金，补偿违约金不足的部分。甲方损失包括但不限于违约金、赔偿金、行政罚款、诉讼费、仲裁费、律师费、保全费等。

9.双方联系人

甲乙双方确定在本合同有效期内，甲方指定      （联系电话：      ）为甲方联系人，乙方指定     （联系电话：        ）为乙方联系人。联系人承担以下责任：

9.1甲方联系人负责向乙方提供本合同约定的基本资料。

9.2甲方联系人负责协调与本技术服务工作相关的政府职能部门之间的关系，组织召开相关的审查、协调会议，乙方联系人必须要参加会议。

9.3乙方到现场开展工作期间甲方联系人负责提供相关配合和支持。

9.4一方变更联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应当承担相应的责任。

10.解除合同的情形

甲乙双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同，甲乙双方互不承担责任：

10.1发生不可抗力。

10.2因政策原因项目被终止且近两年内不会再启动。

10.3因客观原因导致合同约定项目彻底变更为另一项目。

11.争议解决方式

11.1甲乙双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调节不成的，任一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。

12.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，甲乙双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

12.其他约定

12.1甲乙双方确认，本合同签订、履行过程中相关的一切文件之送达，以合同中注明的地址或联系人为准。甲方指定送达地址：       甲方联系人及电话号码：             乙方指定送达地址：               乙方联系人及电话号码：                  。送达方依上述送达地址(联系人、联系电话)向受送达方发送短信、微信、寄发通知、信函及其他文件，该等文件若因送达地址(送达联系人、联系电话)的问题而无法送达、无法及时送达或无法正确送达，由此引起之一切法律责任，由受送达方承担。甲、乙双方上述送达地址(送达联系人、联系电话)之任何变更，均应以书面形式及时通知对方，对方于该书面通知上签字确认后，该变更方视为有效。

12.2甲乙双方的权利义务以本合同打印内容为准，任何以手写、口头或者其他形式对本合同的修改或补充均视为无效（书面补充协议除外）。

12.3本合同签订时，乙方须将营业执照、税务登记证、资质证明等文件的复印件加盖公司公章提给甲方。

12.4本合同自双方签章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

12.5合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，经双方签章的补充协议与本合同具有同等效力。

12.6本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

12.7本合同附件与本合同具有同等法律效力。

（此项以下无正文，为签章页。）

甲方：                        （盖章）

法定代表人：（签名）

年      月      日

乙方：                                   （盖章）

法定代表人：（签名）

年      月      日

签订地点：

廉洁协议书

甲方：

乙方：

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉政建设规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益，不违反工程建设管理、物资采购、招标投标等方面的规章制度。

（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任：甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）贯彻落实湖南建工集团有限公司有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案；

（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

（三）不向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密；

（四）不参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（五）不在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六）不要求、暗示及接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（七）不收受或索取红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；

（八）不向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（九）不违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。

第三条  乙方的责任：在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；

（三）不准为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（四）不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

第四条 相关责任

（一）甲方违反本廉洁协议书第一、二条规定的，一经查实，严格按照管理权限，依据有关党纪、法律法规、规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，一经查实，根据湖南建工集团有限公司和乙方公司的相关规定，对乙方进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

第五条  协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书经双方签章后生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

第六条  协议书份数  本廉洁协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）:                           乙方（盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

（或委托代理人）：                      （或委托代理人）：

年    月     日                         年    月   日